[image: image1.png]



[image: image3]

위탁과제 제안 요청서
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	IPTV 단말 및 미들웨어 API 표준개발
	과제책임자
	 강 신 각 (인[image: image4.wmf])

	2. 위탁과제명 
	개방형 IPTV 단말 플랫폼 구조 연구
	계정번호
	09ME2510

	3. 위탁과제예정기간
	 2009. 7.  ~  2009. 11.  (5개월)
	기술분류
	IPTV

	4. 추정예산/인력
	 15,000 (천원)/ 1.5 (M/Y)
	대상전공
	컴퓨터(전산), 정보통신, 전자공학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	· 과제 목표: 
· 개방형 IPTV 서비스를 위한 단말 플랫폼 구조 연구
· 과제내용:

· 현재 지원되는 IPTVP 서비스에 대한 단말 플랫폼 구조 분석 및 문제점 도출 

· 개방형 IPTV 서비스 표준관련 국외 기술동향 분석
· 개방형 IPTV 서비스를 위한 단말 플랫폼 구조 연구

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	· 현재 지원되는 IPTV 서비스 에 대한 단말 플랫폼 구조 현황 분석서 (기술분석서)

· 개방형 IPTV 서비스 표준관련 국외 기술 동향분석서 (기술분석서)

· 개방형 IPTV 단말 요소기능, 미들웨어, 메타데이터 등을 포함한 개방형 IPTV 서비스를 위한 단말 플랫폼 구조 연구 (기술분석서)
· 개방형 IPTV 단말 플랫폼 구조 분야  논문 또는 특허 1건
· 중간 보고서 및 최종 보고서

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	· IPTV 서비스 관련 연구 수행 경험자
· 공모방법: Web-site(www.etri.re.kr)

	8. 공모시 제출서류 목록
	· 국내 위탁연구계획서 2부

· 연락처 및 주소록 1부

(국내 위탁연구계획서 등, 세부서식은 Web Site에 게시)

	9. 평가 자료의 목록
	· 연구 목표 및 일정계획

· 상세 연구 내용 및 범위

· 연구 수행능력과 추진전략
· 예상 연구결과물 및 본 과제에의 활용도

· 국내외 표준화 직간접적인 기여

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	· 연구원의 표준계약서에 정한 “국내위탁연구계획서”에 따름.

· 특히, 특허, 프로그램 등 지적재산권에 대한 사항들은 사전에 서로 협의하여 공개여부, 지분율 등을 결정하며, 협의되지 않은 사항들은 원칙적으로 연구원(ETRI)에 귀속됨. 또한, 지분율에 따라 지적재산권 관련 소요비용은 분담함.

	11. 기타사항 
	· 서류제출처: 대전광역시 유성구 가정동 161 한국전자통신연구원 연구전략부문 기술전략본부 사업지원팀 (305-700)

· 사업관리자의 연락처: 홍성준책임행정원(sjhong@etri.re.kr), 042-860-5953

· 수행관리자의 연락처: 강신각팀장(sgkang@etri.re.kr), 042-860-6117

· 실무담당자의 연락처: 허미영책임연구원(myhuh@etri.re.kr), 042-860-6118


※ 대상전공은 대학 위탁을 기준으로 대학의 관련 전공학과를 기재함.

2009년   6월   5일

수행관리자 :  강 신 각 (인[image: image2.png]


)


















PAGE  

[image: image3]