[image: image1]
[image: image1]

위탁과제 제안 요청서(총괄과제)
(Request For Proposal)
	통합과제명
	임베디드 SW 플랫폼 지원 기술 개발
	통합책임자
	임채덕 (인)

	세부과제(1)

	1-1. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	세부책임자
	임채덕 (인)

	2-1. 세부위탁과제명
	임베디드 리눅스 운영체제 기반 커널 레벨 고장진단 및 복구 기술 분석
	계정번호
	09MS4710

	세부과제(2)
	
	
	

	1-2. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	세부책임자
	임채덕 (인)

	2-2. 세부위탁과제명
	실시간 지원 기법 개발을 위한 성능 평가
	계정번호
	09MS4710

	세부과제(3)
	
	
	

	1-3. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	세부책임자
	임채덕 (인)

	2-3. 세부위탁과제명
	단말의 효율적인 전력관리를 위한 성능 측정 및 전력관리 기법에 대한 연구
	계정번호
	09MS4710

	세부과제(4)
	
	
	

	1-5. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	세부책임자
	임채덕 (인)

	2-5. 세부위탁과제명
	RIA용 비동기 통신을 위한 플랫폼 구조 연구
	계정번호
	09MS4710

	세부과제(5)
	
	
	

	1-4. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	세부책임자
	임채덕 (인)

	2-4. 세부위탁과제명
	실시간 다중 접속망 통합 관리 연구 
	계정번호
	09MS4710

	세부과제(6)
	
	
	

	1-6. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	세부책임자
	임채덕 (인)

	2-6. 세부위탁과제명
	정형 명세 기반 소프트웨어 검증 조건 및 테스트 데이터 생성 기술 연구
	계정번호
	09MS4710

	3. 위탁과제예정기간
	‘09.07 .16  ~ ‘10 .01.301 (6.5개월)
	기술분류
	임베디드 SW

	4. 추정예산/인력
	180,000(천원)/  18 (M/Y)
	대상전공
	컴퓨터공학/컴퓨터과학/전자공학/전기공학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	[연구내용]

ㅇ 커널 레벨 신뢰성 지원 프레임웤 설계

ㅇ 리눅스 기반 실시간 성능 측정 기법의 개발 및 성능 평가
ㅇ 전력관리 성능 측정 기법 설계 및 개발
ㅇ RIA 비동기 통신 플랫폼 연구

ㅇ 무선 네트워크에 대한 실시간 다중 접속망 통합 관리 시스템 연구 

ㅇ 선언적 정형명세 분석에서 실행 가능한 검증 조건과 테스트 데이터로 변환하는 프레임웍 개발 

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	[산출물]

ㅇ중간진도보고 세미나(2009. 9. 30)

ㅇ결과보고서 20부(2010. 1. 30)

ㅇ커널 레벨 신뢰성 지원 프레임웤 설계서 및 개발 소스

ㅇ임베디드 SW의 실시간 및 전력 성능 측정 기법 개발에 관련된 개발 보고서와 소스 코드

• 보고서 :  구현 설계, 실시간 성능 지원 패치 분석, 성능 평가, 안정화 테스트 결과 및 안정화 방안 포함

• 소스코드 : 포팅된 ARM기반 보드 소스코드, 안정화 테스트 프로그램 소스코드 및 안정화 지원 소스코드를 포함

ㅇUser Interface Language 파서와 렌더러 및 웹기반 응용 프로그램 plug-in program 소스 코드

ㅇ무선망 공통 사용자 인터페이스를 GTK기반 개발 소스

ㅇ선언적 정형명세 분석에서 실행 가능한 검증으로부터 데이터를 생성하는 도구의 소스 코드

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	[일반경쟁 공모]

- 임베디드 SW 관련된 전공분야 전문가

     . 리눅스 기반의 임베디드 OS 및 도구 관련 분야 과제 수행 경험자

       . 임베디드 SW 플랫폼 관련 분야 과제 수행 경험자

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내위탁연구계획서 3부(국내위탁연구계획서 등, 서식은 Web Site 게시)

· 내용을 저장한 CD 1부 포함

	9. 평가 자료의 목록
	• 수행자의 경력사항
• 임베디드 SW 플랫폼, 특히 OS 관련 개발기술 관련 연구 수행 경험

• 위탁연구 계획서

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 연구원의 국내위탁연구계약서에서 정한 사항에 대한 이행하여야 함
• 여러 번의 회의를 통해 연구방향, 연구진행 정도를 파악할 수 있어야 함

	11. 기타사항 
	• 수행관리자: 임채덕

• 주소: 대전광역시 유성구 가정동 161번지

         한국전자통신연구원 S/W콘텐츠연구부문 임베디드SW연구부

임베디드SW플랫폼연구팀

• 전화: 042-860-4899, 팩스: 042-860-6868

• Email: cdlim@etri.re.kr


2009 년  6   월 18    일

위탁연구관리자 :             임 채 덕  (인)
위탁과제 제안 요청서(세부과제 1)
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	과제책임자
	              임채덕 (인)

	2. 위탁과제명
	임베디드 리눅스 운영체제 기반 커널 레벨 고장진단 및 복구 기술 분석
	계정번호
	09MS4710

	3. 위탁과제예정기간
	‘09.07 .16  ~ ‘10 .01.31 (6.5개월)
	기술분류
	임베디드SW

	4. 추정예산/인력
	30,000(천원)/ 3(M/Y)
	대상전공
	컴퓨터공학/컴퓨터과학/전자학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	[연구목표]
ㅇ 임베디드 리눅스 운영체제 기반 고장 감내 기술을 위한 커널레벨 고장 진단 및 복구 프레임웤 기술 연구

[연구내용]

ㅇ 고 신뢰 임베디드 리눅스 시스템을 위한 운영체제 관련 기술 분석

ㅇ 커널 레벨 신뢰성 지원 프레임웤 설계

ㅇ 고장 진단, 고장 격리 및 고장 복구 기능 개발
ㅇ 고장대처 성능 검증 기법 연구: 성능검증을 위한 fault injector 등 유틸리티 사용하여 검증

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	[산출물]

ㅇ중간진도보고 세미나(2009. 9. 30)

ㅇ결과보고서 20부(2010. 1. 31)

ㅇ커널 레벨 신뢰성 지원 프레임웤 설계서 및 개발 소스

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	[일반경쟁 공모]

- 임베디드 SW 관련된 전공분야 전문가

     . 리눅스 기반의 임베디드 SW OS 관련 분야 과제 수행 경험자

       . 임베디드 SW 플랫폼 관련 분야 과제 수행 경험자

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내 위탁연구계획서 3부 - 내용을 저장한 CD 1부 포함
(국내 위탁연구계획서 등, 세부서식은 Web Site에 게시)

	9. 평가 자료의 목록
	• 수행자의 경력사항 및 위탁연구 계획서
• 임베디드 SW 플랫폼, 특히 OS 관련 개발기술 관련 연구 수행 경험

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	연구원의 국내위탁연구계약서에서 정한 사항에 대한 이행

• 여러 번의 회의를 통해 연구방향, 연구진행 정도를 파악할 수 있어야 함

	11. 기타사항 
	• 수행관리자: 이광용

• 주소: 한국전자통신연구원 S/W콘텐츠연구부문 임베디드SW연구부

임베디드SW플랫폼연구팀

• 전화: 042-860-1044, 팩스: 042-860-6671 , Email: kylee@etri.re.kr


※ 대상전공은 대학 위탁을 기준으로 대학의 관련 전공학과를 기재함.

2009년  06월  18 일
위탁연구관리자 : 이 광 용 (인)
위탁과제 제안 요청서(세부과제 2)
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	과제책임자
	임 채 덕            (인)

	2. 위탁과제명
	실시간 지원 기법 개발을 위한 성능 평가
	계정번호
	09MS4710

	3. 위탁과제예정기간
	‘09.07 .16  ~ ‘10 .01.31  (6.5개월)
	기술분류
	임베디드SW

	4. 추정예산/인력
	30,000 (천원)/      3 (M/Y)
	대상전공
	운영체제 커널

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	<연구목표>

• 임베디드 시스템의 실시간 성능 지원 기술 개발을 위해 실시간 성능 측정 기법을 개발하고, 개발된 방법을 통해 다양한 실시간 지원 기법에 대한 성능 평가 후 평가 결과를 분석하여 성능 개선 및 안정화 방안을 도출함

<연구내용>


• 리눅스 기반 실시간 성능 지원 패치의 ARM 기반 보드 포팅

• 적용된 실시간 성능 지원 패치에 대한 분석

• 실시간 패치 적용된 커널에 대한 성능 평가 및 안정화 테스트

• 임베디드 시스템에 적용하기 위한 안정화 방안 강구

<수행방법>

• 본 연구원의 기본 설계서에 따라 연구를 수행해야 함

• 국내외 문헌 및 관련 기술동향을 분석해야 함

• 모바일 단말에 적용하여 성능을 검증하고 실험 데이터를 분석해야 함

• 주기적인 회의 및 전화, 이메일 등을 통해 본 원의 요구사항이 전달되고 진행상태가 점검되어야 함

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	<결과물>

• 보고서(구현 설계, 실시간 성능 지원 패치 분석, 성능 평가, 안정화 테스트 결과 및 안정화 방안 포함)

• 소스코드(포팅된 ARM기반 보드 소스코드, 안정화 테스트 프로그램 소스코드 및 안정화 지원 소스코드 포함)

<일정>

• 2009.07 : 요구사항 분석 및 연구범위 확정

• 2009.08 : 실시간 성능 지원 패치의 ARM 및 MIP 보드 포팅

• 2009.09 ~ 10 : 적용된 실시간 성능 지원 패치에 대한 분석

• 2009.11 : 성능 평가 및 안정화 테스트

• 2009.12 : 임베디드 시스템에 적용하기 위한 안정화 방안 강구

• 2010.1 : 안정화 및 보고서 작성

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	[일반경쟁 공모]
- 임베디드 SW 관련된 전공분야 전문가

     . 리눅스 기반의 임베디드 SW OS 관련 분야 과제 수행 경험자

       . 임베디드 SW 플랫폼 관련 분야 과제 수행 경험자

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내 위탁연구계획서 3부 - 내용을 저장한 CD 1부 포함 
(국내 위탁연구계획서 등, 세부서식은 Web Site에 게시)

	9. 평가 자료의 목록
	• 수행자의 경력사항
• 임베디드 SW 플랫폼, 특히 OS 관련 개발기술 관련 연구 수행 경험

• 위탁연구 계획서

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 연구원의 국내위탁연구계약서에서 정한 사항에 대한 이행

• 여러 번의 회의를 통해 연구방향, 연구진행 정도를 파악할 수 있어야 함

	11. 기타사항 
	• 수행관리자: 정영준

• 주소: 대전광역시 유성구 가정동 161번지

         한국전자통신연구원 S/W콘텐츠연구부문 임베디드SW연구부

임베디드SW플랫폼연구팀

• 전화: 042-860-3879

• 팩스: 042-860-6868

• Email: jjing@etri.re.kr


※ 대상전공은 대학 위탁을 기준으로 대학의 관련 전공학과를 기재함.

2009년    06월    18 일
위탁연구관리자 :    정 영 준  (인)

위탁과제 제안 요청서(세부과제 3)
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	과제책임자
	     임  채  덕         (인)

	2. 위탁과제명
	단말의 효율적인 전력관리를 위한 성능 측정 및 전력관리 기법에 대한 연구
	계정번호
	09MS4710

	3. 위탁과제예정기간
	‘09.07 .16  ~ ‘10 .01.31  (6.5개월)
	기술분류
	임베디드SW


	4. 추정예산/인력
	30,000 (천원)/        (M/Y)
	대상전공
	전기전자컴퓨터공학부

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	<연구 목표 >

• 저전력 임베디드 시스템의 개발을 위해 임베디드 시스템에서의 전력 성능 측정 기법을 개발하고, 개발된 측정 방법을 통해 더 나은 전력관리 기법을 도출함

<연구 내용>

• 임베디드 단말의 전력관리 성능 측정 기법에 대한 조사
• 임베디드 단말의 전력관리 성능 측정 기법 설계 및 개발

• 다양한 임베디드 단말에 대한 전력관리 기법 조사

• 효과적인 전력관리 기법의 개발 및 적용 방법에 대한 연구

<수행방법>

• 본 연구원의 기본 설계서에 따라 연구 수행
•  국내외 문헌 및 관련 기술동향 분석

•  임베디드 리눅스 커널에 적용하여 성능 검증 및 실험 데이터 수집



	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	<결과물 목록>

• 보고서 (구현 설계, 전력 측정 분석, 평가, 전력관리 기법 기술 및 테스트 결과 포함)

• 소스코드 (커널 소스코드, 테스트프로그램 소스코드 포함)

<일정>

• 2009.07 : 요구사항 분석 및 연구 범위 확정

• 2009.08 : 전력 성능 측정 기법 개발 및 분석

• 2009.09 ~ 10 : 전력관리 기법 개발

• 2009.11 : 전력관리 기법 성능 평가 및 안정성 테스트

• 2009.12 : 임베디드 타겟 보드에 적용하기 위한 적용 방안 강구

• 2010.01 : 성능 평가 및 보고서 작성

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	<일반경쟁 공모>

• 임베디드 OS 관련된 전공분야 전문가

- 리눅스 기반의 임베디드 OS 관련 분야 과제 수행 경험자

• 저전력 기술 관련 분야 과제 수행 경험자

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내 위탁연구계획서 3부 - 내용을 저장한 CD 1부 포함 

(국내 위탁연구계획서 등, 세부서식은 Web Site에 게시)

	9. 평가 자료의 목록
	• 수행자의 경력사항

• 임베디드 OS, 특히 저전력 기술 관련 연구 수행 경험

• 위탁연구 계획서

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 연구원의 국내위탁연구계약서에서 정한 사항에 대한 이행

• 여러 번의 회의를 통해 연구방향, 연구진행 정도를 파악할 수 있어야 함

	11. 기타사항 
	• 수행관리자: 구용본

• 주소: 대전광역시 유성구 가정동 161번지

         한국전자통신연구원 S/W콘텐츠연구부문 임베디드SW연구부

임베디드SW플랫폼연구팀

• 전화: 042-860-6845

• 팩스: 042-860-6868

• Email: ybkoo@etri.re.kr


※ 대상전공은 대학 위탁을 기준으로 대학의 관련 전공학과를 기재함.

2009년    06월    18 일
위탁연구관리자 :  구 용 본 (인)

위탁과제 제안 요청서(세부과제 4)
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	과제책임자
	임채덕(인)

	2. 위탁과제명
	RIA용 비동기 통신을 위한 플랫폼 구조 연구
	계정번호
	09MS4710

	3. 위탁과제예정기간
	‘09.07.16  ~ ‘10.01.31 (6.5개월)
	기술분류
	임베디드 SW

	4. 추정예산/인력
	30,000(천원)/ 4(M/Y)
	대상전공
	컴퓨터공학/컴퓨터과학/전자공학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	[연구내용]

ㅇ Rich Client 비동기 통신기능을 지원 방법을 연구 및 프로토타입 개발

ㅇ User Interface Language 파서 및 렌더링 기술 연구

ㅇ 웹기반 응용 프로그램 plug-in 기술 연구

ㅇ 비동기 통신 기능을 지원하는 웹 표준 문서 양식에 대한 연구 

ㅇ Rich Client 사용자 인터페이스에 관한 연구

ㅇ 비동기 통신의 최적화를 위한 요구 컨텐츠 예측 및 성능 향상 방법 연구

ㅇ 비동기 통신 기능 지원을 위한 웹 서버 구조 연구

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	[산출물]

ㅇ User Interface Language 파서 및 렌더러 소스 코드 (‘10.1)

ㅇ 웹기반 응용 프로그램 plug-in program 소스 코드

ㅇ 위탁 과제 결과 보고서 (‘10.1)

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	[일반경쟁 공모]

- 리눅스 기반의 임베디드 SW 관련 분야 과제 수행 경험자

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내 위탁연구계획서 3부 - 내용을 저장한 CD 1부 포함 
(국내 위탁연구계획서 등, 세부서식은 Web Site에 게시)

	9. 평가 자료의 목록
	• 수행자의 경력사항
• 임베디드 SW 관련 연구 경력 증명 서류 및 위탁연구 계획서

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 연구원의 국내위탁연구계약서에서 정한 사항에 대한 이행

• 여러 번의 회의를 통해 연구방향, 연구진행의 정도를 파악할 수 있어야 함

	11. 기타사항 
	• 수행관리자: 이경희

• 주소: 대전광역시 유성구 가정동 161번지

         한국전자통신연구원 S/W콘텐츠연구부문 임베디드SW연구부

임베디드SW플랫폼연구팀

• 전화: 042-860-4968

• 팩스: 042-860-6868

• Email: kyunghee@etri.re.kr


2009년    06월    18 일
위탁연구관리자 :    이경희 (인)
위탁과제 제안 요청서(세부과제 5)
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	과제책임자
	임채덕(인)

	2. 위탁과제명
	실시간 다중 접속망  통합 관리 연구
	계정번호
	09MS4710

	3. 위탁과제예정기간
	‘09.07.16  ~ ‘10.01.31(6.5개월)
	기술분류
	임베디드 SW

	4. 추정예산/인력
	30,000(천원)/ 4(M/Y)
	대상전공
	컴퓨터공학/컴퓨터과학/전자공학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	[연구내용]

ㅇ 다양한 무선 네트워크에 대한 실시간 다중 접속망 통합 관리 시스템 연구

ㅇ 사용자가 WiFi/Blutooth/CDMA/WCDMA/Wibro 등 무선망에 쉽게 접속하기 위한 무선망공통 사용자 인터페이스를 위한 제어 메커니즘 및 망선택 알고리즘 연구
ㅇ 다중 접속망의 통신 트래픽 패턴 및 네트워크 인터페이스 에너지소모량 모델링 기법 

ㅇ 다중 접속망 단말의 에너지 소모 최소화 기법 연구

ㅇ 다수의 무선 네트워크 인터페이스를 제어하기 위한 다중 무선 네트워크 인터페이스 제어 에이전트를 연구함

ㅇ 다중 무선 네트워크 인터페이스의 상태를 상시 모니터링하고 시각적 혹은 청각적으로 나타낼 수 있는 사용자 인터페이스를 제공함

ㅇ 리눅스환경에서 무선망 공통 사용자 인터페이스를 GT기반으로 구현해야함

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	[산출물]

ㅇ 무선망 공통 사용자 인터페이스의 GTK기반 개발 소스 코드 (‘10.1)

ㅇ 위탁 과제 결과 보고서 (‘10.1)

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	[일반경쟁 공모]

- 리눅스 기반의 임베디드 SW 관련 분야 과제 수행 경험자

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내 위탁연구계획서 3부 - 내용을 저장한 CD 1부 포함 
(국내 위탁연구계획서 등, 세부서식은 Web Site에 게시)

	9. 평가 자료의 목록
	• 수행자의 경력사항
• 임베디드 SW 관련 연구 경력 증명 서류 및  위탁연구 계획서

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 연구원의 국내위탁연구계약서에서 정한 사항에 대한 이행

• 여러 번의 회의를 통해 연구방향, 연구진행의 정도를 파악할 수 있어야 함

	11. 기타사항 
	• 수행관리자: 이경희

• 주소: 대전광역시 유성구 가정동 161번지

         한국전자통신연구원 S/W콘텐츠연구부문 임베디드SW연구부

임베디드SW플랫폼연구팀

• 전화: 042-860-4968, 팩스: 042-860-6868, Email: kyunghee @etri.re.kr


2009년    06월    18 일
위탁연구관리자 :    이경희 (인)
위탁과제 제안 요청서(세부과제 6)
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	정보. 산업 기기용 임베디드 SW 공통 플랫폼 개발
	과제책임자
	   임채덕    (인)

	2. 위탁과제명
	정형 명세 기반 소프트웨어 검증 조건 및 테스트 데이터 생성 기술 연구
	계정번호
	09MS4710

	3. 위탁과제예정기간
	09.07.16  ~ ‘10.01.31 (6.5개월)
	기술분류
	임베디드 SW

	4. 추정예산/인력
	30,000(천원)/ 4 (M/Y)
	대상전공
	컴퓨터공학/컴퓨터과학/전자공학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	• 연구목표
- 정형 명세로 기술된 소프트웨어를 테스팅 하기 위해서는 실제 테스팅을 위한 데이터로 변환할 필요가 있음. 이 변환을 자동화 하는 것이 본 연구의 목표임
• 연구 내용

- 선언적 정형 명세 분석 방법 정의 및 공통 정형 명세 언어 변환기 

- 실행 가능한 검증 조건의 효율적인 생성 방법 기법 

- 실행 가능한 검증 조건으로부터 실제 테스트 데이터 생성 기법

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	• 위탁 연구 중간연구보고서 5부   (9.30)

• 위탁 연구 최종연구보고서 20부 (1.30)

• 테스트 데이터 생성 도구 프로토타입

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	• 테스팅 및 테스팅 자동화 관련 연구를 수행한 경험이 있는 학계 및 산업계

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내 위탁연구계획서 3부  - 내용을 저장한 CD 1부 포함

	9. 평가 자료의 목록
	• 연구 목표 및 일정계획 과 연구 내용, 연구범위

• 연구 수행 능력

• 테스팅 관련 연구 수행 경력

• 연구 추진 전략          

• 예상 연구 결과

• 연구비 편성의 적정성

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	연구원의 표준계약서에 정한 “국내위탁연구계약서”에 따름

	11. 기타사항 
	• 수행관리자: 김태호
• 주소: 대전광역시 유성구 가정동 161번지

         한국전자통신연구원 S/W콘텐츠연구부문 임베디드SW연구부

임베디드SW플랫폼연구팀

• 전화: 042-860-1099

• 팩스: 042-860-6868

• Email: taehokim@etri.re.kr


2009년    06월    18 일
위탁연구관리자 :  김 태 호  (인)


















PAGE  

[image: image2.wmf]