[image: image1]
[image: image1]

[별첨3] (단독 계약용)
국내위탁연구 추진계획서
(Outsourcing Requirement Spec.)
※ 실행과제 계정번호 : 09MS4910
	위탁과제명
	커널 설계 및 구현 검증을 위한 정형 방법 및 

함수형 프로그래밍 기법 연구

	위탁연구

수행책임자
	소속기관 :       미 정          부서:          미 정

	
	성명:            미 정

	연구기간
	2009.07.16 ~ 2010.01.31
	위탁연구비
	20.000 천원

	과제의 필요성
	

	ㅇ 커널 수준 시스템SW의 설계 단계에서부터 정형방법과 함수형 프로그래밍 기법을 적용하여 프로그램 결점을 최소화하는 것이 필요함


	목표 및 내용
	

	ㅇ 목표 

− 커널 설계 및 구현에 대한 시험/검증을 지원하는 프로그래밍 기법 연구
ㅇ 내용
− 커널 설계 검증을 위한 정형 방법론 및 함수형 프로그래밍 기법 연구
− 커널 구현 검증을 위한 정형 방법론 및 함수형 프로그래밍 기법 연구

	수행방법
	

	ㅇ 주관 기관인 ETRI와 위탁 과제 책임자의 긴밀한 협조와 참여를 통해 연구개발이 순조롭게 진행될 수 있도록 함
ㅇ 매월 주기적인 진도 보고 및 협의를 통해 과제 결과물 산출을 지속 점검함
ㅇ 일정
− ‘09.8 : 정형 방법론 및 함수형 프로그래밍 기법의 커널 개발 적용 사례 연구
− ‘09.9 ~ ‘10.01: 커널 설계 및 구현 검증을 위한 정형 방법론 및
                        함수형 프로그래밍 적용 기법 연구

	활용계획
	

	ㅇ 본 위탁 연구 결과물 내용을 주관기관의 단말 가상화 핵심기술 개발에 적용함


	수행기관 및 
수행책임자 선정
	

	ㅇ 함수형 프로그래밍과 프로그래밍 논리에 대한 연구 경험자
ㅇ 공모(일반경쟁)


 [별첨5] (단독 계약용)
위탁과제 제안 요청서
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	공개SW 기반 가상화 기술 개발
	과제책임자
	안  창 원   (인)

	2. 위탁과제명
	커널 설계 및 구현 검증을 위한 정형 방법 및 함수형 프로그래밍 기법 연구
	계정번호
	09MS4910


	3. 위탁과제예정기간
	2009.07.16  ~  2010.01.31 (6.5 개월)
	기술분류
	컴퓨팅, 전산

	4. 추정예산/인력
	20,000 (천원) / 0.5 (M/Y)
	대상전공
	컴퓨터공학, 전산학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	• 목표

· 커널 설계 및 구현에 대한 시험/검증을 지원하는 프로그래밍 기법 연구
• 내용

· 커널 설계 검증을 위한 정형 방법론 및 함수형 프로그래밍 기법 연구
· 커널 구현 검증을 위한 정형 방법론 및 함수형 프로그래밍 기법 연구


	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	• 최종보고서 : 2010. 01. 31.



	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	• 자격요건

· 함수형 프로그래밍과 프로그래밍 논리에 대한 연구 경험자
• 공모방법 : 공모(일반경쟁)



	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내위탁연구계획서 3부- 파일첨부

(연구원에서 지정하는 양식 사용, Web Site 별도 게시) 



	9. 평가 자료의 목록
	• 위탁과제 추진계획서 및 국내위탁연구계획서에 따른 선정 평가
• 함수형 프로그래밍과 프로그래밍 논리 관련 연구 실적

• 연구제안자의 경력 및 논문 실적



	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 위탁연구계약서, 위탁연구관리지침 및 수행절차에서 규정된 사항의 준수

• ETRI와의 정기적인 회의 및 진행상황 보고를 통한 연구 진행 사항 협의



	11. 기타사항 
	• 제출마감일, 제출처, 선정방법 및 일정 등은 공고문 참조

• 수행관리자의 연락처

· 안창원 선임 (042-860-1239, ahn@etri.re.kr)




※ 대상전공은 대학 위탁을 기준으로 대학의 관련 전공학과를 기재함.

2009 년  6 월  25 일

위탁연구관리자 :  안  창 원     (인)


















PAGE  

[image: image2.wmf]