[image: image1]
[image: image1]

공고 2009-318  (통합 계약용)
위탁과제 제안 요청서
(Request For Proposal)
	통합과제명
	시청자 관심시선 추적 및 화자 변형 모형 연구
	통합책임자
	(인)

	세부과제(1)

	1-1. 실행과제명
	IPTV용 UHD/3D 실감영상 및 Interactive 시점제어 기술 개발
	세부책임자
	이한규  (인)

	1-1. 세부위탁과제명
	시청자 관심시선 추적 기반 멀티뷰 제어 모델 연구
	계정번호
	09MR5810

	3. 위탁과제예정기간
	2009.07.25 ~2010.01.24(6개월)
	기술분류
	전자/컴퓨터 비전

	4. 추정예산/인력
	30,000 (천원)/    2 (M/Y)
	대상전공
	전자/컴퓨터 비전

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	• 주요 연구 내용: IPTV시청환경에 적합한 시청자 관심시선 추적 기반 멀티뷰 제어 모델 연구 
1. 시청자  관심시선 추적 기술 분석 및 모델 정립 

- 기술분석서 (3D 시선추적 기술 타당성 검토를 위한 기술 분석 내용 포함)
2. 시선추적 시스템 요구사항/기능규격 정의

3. 시선추적 기술검증용 SW 설계 및 구현 

• 요구 사항

1. 주관기관(ETRI)이 본 위탁과제에 대한 세부 수행 내용 및 방향 제시
2. IPTV 시청환경 및 기존 시선추적기의 성능 분석을 통한 기능/성능 지표를 정의하여 반영 

3. 주관기관(ETRI)과 정기적인 회의를 통하여 중간 성능평가 및 개발방향을 조율

4. 위탁 과제 수행 결과물에 대한 중간 및 최종 연구 결과 발표

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	• 결과물 형태 및 사양:

· IPTV 시청 환경에 적합한 시선추적 모델 관련 특허 1건 이상 

· IPTV 시청 환경에 적합한 시선추적 모델 관련 논문 1편 이상

· 시선추적 기술검증용 SW 

· 중간 보고서 및 최종 보고서

• 제출 일정:

· 중간 보고서: 2009년 10월31일

-   최종 보고서: 2010년 1월24일

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	• 자격 요건:

· 시선추적 알고리즘 개발 실적이 있는 자

· 상기 개발 실적이 시청거리 50cm 이상에서 기울기오차 ±2°이하의 정확도를 갖는 경우 

• 공모 방법: 일반공모

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 위탁과제계획서 (연구 실적 요약서 포함) 5부

(국내 위탁연구계획서 등, 세부서식은 Web Site에 게시)

	9. 평가 자료의 목록
	• 위탁과제계획서 (연구 실적 요약서 포함)

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 위탁연구 계약서에 정한 사항 및 위탁연구 수행절차 준수

• 본 과제 연구 책임자와의 긴밀한 업무 협조

	11. 기타사항 
	• 제출 마감일 : 공모 참조
• 제출처

- 담당 : 이형복

- 주소 : (우)305-700대전시 유성구 가정로 138번지

한국전자통신연구원 방송통신융합연구부문 사업지원실

- 전화번호: 042-860-6932  Fax번호: 042-860-6402

-  E-mail: hblee@etri.re.kr
• 수행 관리자 연락처

 - 성명: 이희경
 - 소속: ETRI 방송통신융합연구부문 방통융합미디어연구부 융합서비스연구팀
 - 전화: 042-860-6615
 - e-mail: lhk95@etri.re.kr


※ 대상전공은 대학 위탁을 기준으로 대학의 관련 전공학과를 기재함.

2009년    06월    30일

위탁연구관리자 :    이희경    (인)
공고 2009-319 (통합 계약용)
위탁과제 제안 요청서
(Request For Proposal)
	통합과제명
	시청자 관심시선 추적 및 화자 변형 모형 연구
	통합책임자
	 (인)

	세부과제(1)

	1-1. 실행과제명
	IPTV용 UHD/3D 실감영상 및 Interactive 시점제어 기술 개발
	세부책임자
	 이 한 규           (인)

	1-2. 세부위탁과제명
	화자기반 아이컨택 영상 가공 기반기술 연구
	계정번호
	09MR5810

	3. 위탁과제예정기간
	2009.07.25 ~2010.01.24(6개월)
	기술분류
	전자/컴퓨터 비전

	4. 추정예산/인력
	30,000 (천원)/    2 (M/Y)
	대상전공
	전자/컴퓨터 비전

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	• 주요 연구 내용: 고화질 화상회의 및 IPTV 응용환경에서 화자간의 시선불일치 문제 해결을 위한 시선불일치 검출 및 시야각 보정을 위한 영상 가공 기술 연구
· 화자기반 아이컨택 기술 분석 및 모델 정립
· 고화질(HD급) 화상회의 및 IPTV 환경을 적용
· 아이컨택을 위한 시선 불일치 검출 알고리즘 개발
· 시야각보정을 위한 영상가공 알고리즘
· 아이컨택 시스템 요구사항/기능정의
· 아이컨택 기술 검증용 SW설계 및 구현

• 요구 사항

- 위탁과제 수행 일정에 따라 연구 업무협의 및 비정기 세미나 개최
- 위탁 과제 수행 결과물에 대한 중간 및 최종 연구 결과 발표
- 주관기관이 본 위탁과제에 대한 세부 수행 내용 및 방향 제시
- 고화질 화상회의 및 IPTV 시청환경 및 기존 아이컨택 모델의 성능 분석을 통한 기능/성능 지표를 정의하여 반영
- 연구결과를 검증을 위한 시뮬레이션 수행


	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	• 결과물 형태 및 사양:

· 화자간 시설불일치 및 시야각 보정 영상처리 알고리즘 관련 특허 2건 이상 

· 화자간 아이컨택 기술 관련 논문 1편 이상

· 아이컨택 기술검증용 SW 

· 중간 보고서 및 최종 보고서

• 제출 일정:

· 중간 보고서: 2009년 10월31일

-   최종 보고서: 2010년 1월24일

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	• 자격 요건:

· 아이컨택 기술 개발 실적이 있는 전문가 또는 기관
• 공모 방법: 일반공모

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 위탁과제계획서 (연구 실적 요약서 포함) 5부
(국내 위탁연구계획서 등, 세부서식은 Web Site에 게시)

	9. 평가 자료의 목록
	• 위탁과제계획서 (연구 실적 요약서 포함)

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 위탁연구 계약서에 정한 사항 및 위탁연구 수행절차 준수
• 본 과제 연구 책임자와의 긴밀한 업무 협조

	11. 기타사항 
	<작성요령> 

• 제출 마감일 : 공모 참조
• 제출처

- 담당 : 이형복
- 주소 : (우)305-700대전시 유성구 가정로 138번지

한국전자통신연구원 방송통신융합연구부문 사업지원실

- 전화번호: 042-860-6932  Fax번호: 042-860-6402

-  E-mail: hblee@etri.re.kr
• 제출 마감일 : 공모 참조 
• 수행 관리자 연락처

 - 성명: 양승준
 - 소속: ETRI 방송통신융합연구부문 방통융합미디어연구부 융합서비스연구팀
 - 전화: 042-860-5707
 - e-mail: sjyang@etri.re.kr


※ 대상전공은 대학 위탁을 기준으로 대학의 관련 전공학과를 기재함.

2009 년   06 월  30  일

위탁연구관리자 :  양 승 준   (인)


















PAGE  

[image: image2.wmf]