[image: image1]
[image: image1]

[별첨5] (통합 계약용)

위탁과제 제안 요청서(총괄과제)
(Request For Proposal)
	통합과제명
	공개SW 기반 가상머신 모니터 개발 선행연구
	통합책임자
	안   창  원             (인)

	세부과제(1)

	1-1. 실행과제명
	공개SW 기반 가상화 기술 개발
	세부책임자
	안   창  원             (인)

	2-1. 세부위탁과제명
	공개SW 기반 연성 실시간성 지원 가상머신 모니터 개발 선행연구
	계정번호
	09MS4910

	세부과제(2)
	
	
	

	1-2. 실행과제명
	공개SW 기반 가상화 기술 개발
	세부책임자
	안   창  원             (인)

	2-2. 세부위탁과제명
	커널 설계 및 구현 검증을 위한 정형 방법 및 함수형 프로그래밍 기법 연구
	계정번호
	09MS4910

	3. 위탁과제예정기간
	2009. 08. 16  ~  2010. 01. 31  (5.5 개월)
	기술분류
	컴퓨팅, 전산

	4. 추정예산/인력
	120,000 (천원) / 3.0 (M/Y)
	대상전공
	컴퓨터공학, 전산학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	•  가상머신의 실시간 스케쥴링 가능성 검사 기법 및 가상머신 내 인터럽트 처리 기법 및 인터럽트 처리 시간 제한 기법 연구

− 기초 실시간 성능 측정

− 게스트 도메인의 작업 부하에 따른 성능 저하 측정

− 실시간 도메인 인터럽트 처리 기법 제시

− 선점 구간 추가 기법 제시

•  커널 설계 및 구현에 대한 시험/검증을 지원하는 프로그래밍 기법 연구
− 설계 검증을 위한 정형 방법론 및 함수형 프로그래밍 기법 연구

− 구현 검증을 위한 정형 방법론 및 함수형 프로그래밍 기법 연구

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	•  공개SW 기반 연성 실시간성 지원 가상머신 모니터 개발 선행연구
− 기술문서 5건 이상 (주관기관과의 협의에 따라 주제 확정 및 적시 제출)

− 실시간 가상 모니터 기술 관련 SCI급 논문 1건  : 2010. 01. 20

− 연성 실시간성 지원 가상머신 모니터 구현 결과물 (시스템) : 2010. 01. 20

− 최종보고서 : 2010. 01. 31.

•  커널 설계 및 구현 검증을 위한 정형 방법 및 함수형 프로그래밍 기법 연구
− 기술문서 1건 이상 (주관기관과의 협의에 따라 주제 확정 및 적시 제출)

− 최종보고서 : 2010. 01. 31.

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	•  자격요건

· 단말용 가상머신 모니터 기술에 대한 연구/개발 경험자

· 함수형 프로그래밍과 프로그래밍 논리에 대한 연구 경험자
•  공모방법 : 공모(일반경쟁)

	8. 공모시 제출서류 목록
	•  국내위탁연구계획서 3부- 파일첨부

(연구원에서 지정하는 양식 사용, Web Site 별도 게시) 

	9. 평가 자료의 목록
	•  위탁과제 추진계획서 및 국내위탁연구계획서에 따른 선정 평가
•  관련 기술 분야 연구 실적

•  연구제안자의 경력 및 논문 실적

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	•  위탁연구계약서, 위탁연구관리지침 및 수행절차에서 규정된 사항의 준수

•  ETRI와의 정기적인 회의 및 진행상황 보고를 통한 연구 진행 사항 협의

	11. 기타사항 
	•  제출마감일, 제출처, 선정방법 및 일정 등은 공고문 참조

•  수행관리자의 연락처

· 안창원 선임 (042-860-1239, ahn@etri.re.kr)


2009 년  7 월   일

위탁연구관리자 :  안  창 원     (인)
위탁과제 제안 요청서(세부과제 1)
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	공개SW 기반 가상화 기술 개발
	과제책임자
	안  창 원   (인)

	2. 위탁과제명
	공개SW 기반 연성 실시간성 지원 
가상머신 모니터 개발 선행연구
	계정번호
	09MS4910

	3. 위탁과제예정기간
	2009. 08. 16  ~  2010. 01. 31 (5.5 개월)
	기술분류
	컴퓨팅, 전산

	4. 추정예산/인력
	100,000 (천원) / 2.5 (M/Y)
	대상전공
	컴퓨터공학, 전산학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	• 목표

· 가상머신의 실시간 스케쥴링 가능성 검사 기법 연구
· 가상머신 내 인터럽트 처리 기법 및 인터럽트 처리 시간 제한 기법 연구
• 내용

· 기초 실시간 성능 측정, 
· 게스트 도메인의 작업 부하에 따른 성능 저하 측정
· 실시간 도메인 인터럽트 처리 기법 제시
· 선점 구간 추가 기법 제시

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	• 기술문서 5건 이상 (주관기관과의 협의에 따라 주제 확정 및 적시 제출)
• 실시간 가상 모니터 기술 관련 SCI급 논문 1건  : 2010. 01. 20
• 연성 실시간성 지원 가상머신 모니터 구현 결과물 (시스템) : 2010. 01. 20

• 최종보고서 : 2010. 01. 31.

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	• 자격요건 - 단말용 가상머신 모니터 기술에 대한 연구 경험자
• 공모방법 : 공모(일반경쟁)

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내위탁연구계획서 3부- 파일첨부

(연구원에서 지정하는 양식 사용, Web Site 별도 게시) 

	9. 평가 자료의 목록
	• 위탁과제 추진계획서 및 국내위탁연구계획서에 따른 선정 평가
• 단말용 가상머신 모니터 기술 분야 관련 연구 실적

• 연구제안자의 경력 및 논문 실적

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 위탁연구계약서, 위탁연구관리지침 및 수행절차에서 규정된 사항의 준수

• ETRI와의 정기적인 회의 및 진행상황 보고를 통한 연구 진행 사항 협의

	11. 기타사항 
	• 제출마감일, 제출처, 선정방법 및 일정 등은 공고문 참조

• 수행관리자의 연락처

· 안창원 선임 (042-860-1239, ahn@etri.re.kr)


2009 년  7 월   일

위탁연구관리자 :  안  창 원       (인)
위탁과제 제안 요청서(세부과제 2)
(Request For Proposal)
	1. 실행과제명
	공개SW 기반 가상화 기술 개발
	과제책임자
	안  창 원   (인)

	2. 위탁과제명
	커널 설계 및 구현 검증을 위한 정형 방법 및 
함수형 프로그래밍 기법 연구
	계정번호
	09MS4910

	3. 위탁과제예정기간
	2009. 08. 16  ~  2010. 01. 31 (5.5 개월)
	기술분류
	컴퓨팅, 전산

	4. 추정예산/인력
	20,000 (천원) / 0.5 (M/Y)
	대상전공
	컴퓨터공학, 전산학

	5. 위탁연구 주요내용 
 및 요구사항


	• 목표

· 커널 설계 및 구현에 대한 시험/검증을 지원하는 프로그래밍 기법 연구
• 내용

· 커널 설계 검증을 위한 정형 방법론 및 함수형 프로그래밍 기법 연구
· 커널 구현 검증을 위한 정형 방법론 및 함수형 프로그래밍 기법 연구

	6. 위탁과제  결과물  목록 

(형태,사양,일정 포함)
	• 기술문서 1건 이상 (주관기관과의 협의에 따라 주제 확정 및 적시 제출)

• 최종보고서 : 2010. 01. 31.

	7. 참여 제안자 자격요건

    및 공모방법
	• 자격요건

· 함수형 프로그래밍과 프로그래밍 논리에 대한 연구 경험자
• 공모방법 : 공모(일반경쟁)

	8. 공모시 제출서류 목록
	• 국내위탁연구계획서 3부- 파일첨부

(연구원에서 지정하는 양식 사용, Web Site 별도 게시) 

	9. 평가 자료의 목록
	• 위탁과제 추진계획서 및 국내위탁연구계획서에 따른 선정 평가
• 함수형 프로그래밍과 프로그래밍 논리 관련 연구 실적

• 연구제안자의 경력 및 논문 실적

	10. 위탁연구 수행자의 
     의무와 절차
	• 위탁연구계약서, 위탁연구관리지침 및 수행절차에서 규정된 사항의 준수

• ETRI와의 정기적인 회의 및 진행상황 보고를 통한 연구 진행 사항 협의

	11. 기타사항 
	• 제출마감일, 제출처, 선정방법 및 일정 등은 공고문 참조

• 수행관리자의 연락처

· 안창원 선임 (042-860-1239, ahn@etri.re.kr)


2009 년  7 월   일

위탁연구관리자 :  안  창 원       (인)


















PAGE  

[image: image2.wmf]